**Reunión  28 septiembre**

**Paula**: reporte de total de transacciones por cliente

falta reporte de porcentaje de clientes por cantidad de transacciones

cambiar: el nivel de actividad se mide respecto a la cantidad de transacciones y no por el valor de las transacciones

**Gabriel:**

Se agregaron propiedades a las entidades correspondientes

Creo funciones faltantes  para soportar la estrategia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **no** | consultarComision | ya existe |
| **no** | modificarComision | ya existe |
| **Si** | crearCliente | modificar |
| **Si** | modificarCliente | modificar |
| **Si** | consultarClasificacion | pendiente |
| **Si** | modificarDescuento | pendiente |
| **Si** | consultarDescuento | pendiente |
| **Si** | modificarClasificacion | pendiente |
| **no** | consultarTransaccionesCliente | ya existe, no funciona, pero el otro hace lo mismo |
| **no** | consultarTransacciones | ya existe |
| **en pruebas** | consultarClientesBajaActividad | pendiente |
| **Si** | modificarCampania | modificar |
| **Si** | crearCampania | modificar |
| **no** | registrarTransaccion | ya existe |
| **no** | consultarCuentaFacturacionCliente | ya existe |
|  |  |  |
| **Si** | consultarCampaña | modificar |
| **Si** | ConsultarCliente | modificar |
| **Si** | setDefaultDescuentoCliente | pendiente |
| **Si** | setDefaultClasificacionCliente | pendiente |
| **Si** | SetDefaultDescuentoCampania | pendiente |

**Carlos**

* Investigación del proy5 de confirmar transacción. Se debe crear un subproceso de “Confirmar transacción”
* Se identifica que en los procesos
  + RFB - Se debe cambiar para que los pasos de confirmar transacción se hagan con el nuevo subproceso
  + PRICAT - Reorganizar el proceso para poder hacer el llamado al subproceso
  + PO - DA ajustar el parametro que se debe adicionar al llamar el subproceso
  + Facturación -> se generan datos de clasificación del cliente
* Escribirle a Lina dudas sobre el proceso de facturación

**Ingrid**

* probar servicios necesarios para estrategia
* realizó planeación y diseño de los cambios necesarios para soportar la estrategia
* inicia trabajo en los buses

**compromisos:**

     - Terminar reportes